FIRMENFÄHIGER EINFÜHRUNGSLEITFADEN

Fuhrpark BI

Vom Excel-/CSV-Paket zur sicheren Power-BI-App im Unternehmen

Ziel: Ein kontrollierter Pilot mit echten Daten, belastbaren Kennzahlen und klaren Verantwortlichkeiten - anschließend Veröffentlichung als Power-BI-App für definierte Zielgruppen.

| Paketstand | Geltungsbereich | Adressaten |
| --- | --- | --- |
| 12. August 2026 | Mischfuhrpark, ca. 250 Fahrzeuge | Fuhrpark, Controlling, IT, Datenschutz |

Enthaltene Perspektiven

Management, CAPEX/OPEX/TCO, Kraftstoff und Energie

Fahrverhalten/Eco, Werkstatt, Reifen und Schäden

Leasing/Miete/Kauf, Kilometer, Modellvergleich, Budget und Einsparpotenziale

Datenschutz: Die öffentliche HTML-Demo bleibt ausschließlich mit Beispieldaten bestehen. Reale Firmen-, Fahrer-, Fahrzeug- und Kostendaten werden nur in der geschützten Power-BI-Umgebung verarbeitet.

# 1. Was bereits vorbereitet ist

Das Paket trennt Demo, Datenvorbereitung und Firmenbetrieb sauber voneinander.

| Baustein | Vorbereitet | In der Firma zu erledigen |
| --- | --- | --- |
| Datenmodell | Fahrzeugstamm, Verträge, Fahrer, Kilometer, Tank, Laden, Werkstatt, Reifen, Schäden, Kosten, Budget und Telematik | Eigene Daten einspielen und fachlich abnehmen |
| Schlüssel | FahrzeugID als zentraler 1:n-Schlüssel | Eindeutigkeit und Vollständigkeit prüfen |
| Kennzahlen | Deutsche DAX-Measures für Verbrauch, Kosten, Zeit, Premium, Autobahn und Eco | Sollwerte, Grenzwerte und Budgets freigeben |
| Design | Power-BI-Theme und Menüstruktur mit zwölf Bereichen | Logo, Firmenfarben und Ansprechpartner ergänzen |
| Betrieb | SharePoint- und Netzwerk-/Gateway-Variante | Quelle, Credentials, Refresh und Support festlegen |
| Sicherheit | RLS-Muster und Zielgruppenmodell | Entra-Gruppen und App-Zugriff zuweisen |

## Zielarchitektur

Datenfluss: Excel/CSV in SharePoint oder Netzlaufwerk -> Power Query -> Sternmodell und DAX -> Power-BI-Bericht -> Entwicklungsworkspace -> Test -> Power-BI-App.

## Bewusste Grenze dieses Pakets

Eine fertige PBIX-Datei kann erst in Power BI Desktop erzeugt und gegen den Firmenmandanten getestet werden. Auf dem Erstellungsrechner ist Power BI Desktop nicht installiert. Workspace, Zugangsdaten, Gateway und App-Zielgruppen sind außerdem firmenspezifisch und dürfen nicht vorab erfunden werden.

Ergebnis: Ein BI-Entwickler kann mit diesem Paket unmittelbar starten, ohne Datenmodell, Theme, M-Abfragen, DAX, RLS und Abnahmekriterien neu konzipieren zu müssen.

# 2. Entscheidungen vor dem Pilot

Ein 45-minütiger Starttermin mit Sponsor, Fuhrpark, Controlling und IT reicht für die Grundsatzentscheidungen.

| Entscheidung | Empfehlung | Freigabe durch |
| --- | --- | --- |
| Pilotumfang | Eine Gesellschaft, ein Standort, 20-40 Fahrzeuge, drei abgeschlossene Monate | Sponsor + Fuhrpark |
| Datenablage | SharePoint-Dokumentbibliothek; alternativ Netzlaufwerk mit Unternehmensgateway | IT |
| Datenverantwortung | Je Quelle ein fachlicher Data Owner | Bereichsleitung |
| Sicherheitsmodell | Entra-Sicherheitsgruppen + dynamische RLS | IT Security + Datenschutz |
| Refresh | Werktäglich nach Datenbereitstellung | Fuhrpark + IT |
| App-Zielgruppen | Management, Fuhrpark/Controlling, Standort/Kostenstelle | App Owner |
| Lizenz | Pro/PPU oder geeignete Fabric-/Premium-Kapazität prüfen | Power-BI-Admin |

## Mindestrollen

Sponsor: genehmigt Ziel, Pilotumfang und Go-live.

Product Owner Fuhrpark: priorisiert Kennzahlen und nimmt fachlich ab.

BI-Entwicklung: baut Modell, Bericht, DAX und App.

Data Owner: liefert und korrigiert Quelldaten.

Power-BI-/Gateway-Admin: richtet Workspace, Refresh, Gruppen und Betrieb ein.

Datenschutz/IT Security: prüft Fahrerbezug, Export und Berechtigungen.

Key User: testet reale Anwendungsfälle im Pilot.

Lizenzhinweis: Ersteller beziehungsweise App-Aktualisierer benötigen Power BI Pro oder PPU. App-Nutzer benötigen ohne geeignete Premium-/Fabric-Kapazität ebenfalls Pro oder PPU. Die konkrete Lizenzentscheidung trifft der Firmenadmin.

# 3. Datenablage und Aktualisierung

Für eine Firma ist die Ablage wichtiger als die einzelne Excel-Datei: Sie bestimmt Sicherheit, Refresh und Vertretbarkeit.

## Empfehlung A: SharePoint/OneDrive-Unternehmensbibliothek

Keine benutzergebundenen lokalen Pfade; Dateien sind für Vertretungen erreichbar.

Power BI verwendet Organisationskonto und SharePoint.Files.

Berechtigungen werden über Microsoft-365-Gruppen verwaltet.

Geeignet, wenn Tankkarten-, Stammdaten- und Telematikdateien regelmäßig als Dateien bereitgestellt werden.

## Alternative B: Netzwerkordner

Standard-Unternehmensgateway auf einem dauerhaft verfügbaren Windows-Server installieren.

Gateway-Dienstkonto erhält Leserechte auf den Datenordner, nicht auf persönliche Downloads.

Alle benötigten lokalen und gegebenenfalls zusammengeführten Cloudquellen im gleichen Gateway sauber konfigurieren.

Persönlichen Gateway-Modus nicht als Produktionsstandard verwenden.

## Vorgeschlagene Ordnerstruktur

| Ordner | Inhalt | Schreibrecht |
| --- | --- | --- |
| Daten/Stammdaten | Fahrzeuge, Fahrer, Produkte, Tankstellen, Kostenstellen | Data Owner Stammdaten |
| Daten/Tankvorgaenge | laufende Tankkarten-CSVs | Tankkartenverantwortliche |
| Daten/Telematik | OBD-/Telematik-CSVs | Telematikverantwortliche |
| Daten/Kosten | Werkstatt, Reifen, Schäden, Versicherungen, Sonstiges | Controlling/Data Owner |
| Daten/Budget | Monatsbudgets und Forecast | Controlling |
| Archiv | verarbeitete oder ersetzte Quelldateien | automatisiert/Administrator |

# 4. Bericht in Power BI Desktop aufbauen

Die Reihenfolge verhindert spätere Umbauten und macht den Bericht prüfbar.

- Arbeitsdatei anlegen. Neue PBIX öffnen und zunächst im Entwicklungsordner der Firma speichern.

- Theme importieren. Ansicht > Designs > Designs durchsuchen > FuhrparkBI_Theme.json.

- Parameter anlegen. pQuellenart, pSharePointSite, pNetzwerkOrdner und pStammdatenDatei gemäß 00_PARAMETER_ANLEGEN.txt.

- Power-Query-Abfragen einfügen. fxDateien zuerst, danach Fahrzeuge, Tankvorgaenge, Telematik und Kalender. Weitere Kostenquellen nach demselben Muster ergänzen.

- Datenqualität prüfen. Fehlende FahrzeugIDs, Dubletten, Typfehler, leere Datumswerte und nicht zugeordnete Produkte als separate Prüfqueries ausgeben.

- Sternmodell verbinden. Dimensionen auf der 1-Seite; Faktentabellen auf der n-Seite; Filterrichtung grundsätzlich einfach.

- Datumstabelle markieren. Kalender[Datum] als Datumstabelle kennzeichnen; Monat und Wochentag fachlich sortieren.

- DAX einfügen. Fuhrpark_Measures.dax in einer eigenen Measure-Tabelle anlegen und Formate setzen.

- Zwölf Berichtseiten bauen. Seiten-Navigator als Raster, ohne Nummern; global synchronisierte Slicer; Detailtabellen mit FahrzeugID.

- RLS konfigurieren. Rolle RLS_Fuhrpark anlegen und mit Testkonten positiv und negativ testen.

- Performance prüfen. Unnötige Spalten entfernen, Auto Date/Time deaktivieren, Kardinalität und Visualanzahl kontrollieren.

- Veröffentlichen. Zuerst ausschließlich in den Entwicklungsworkspace; App erst nach dokumentierter Abnahme aktualisieren.

Menü: Im Seiten-Navigator Orientierung Grid verwenden. Alle zwölf Seiten direkt sichtbar machen, führende Nummern aus den Seitennamen entfernen und den ausgewählten Zustand mit der Abschnittsfarbe hervorheben.

# 5. Datenmodell und fachliche Abnahme

Eine Kennzahl gilt erst dann als produktionsreif, wenn Definition, Quelle, Filterverhalten und Kontrollsumme feststehen.

## Zentrale Modellregeln

FahrzeugID ist der unveränderliche Schlüssel. Kennzeichen und VIN sind Attribute.

Jede Faktentabelle enthält FahrzeugID und ein fachlich verwendbares Datum.

Fahrerzuordnungen werden historisiert, wenn Fahrerwechsel rückwirkend korrekt bleiben müssen.

Vertragslaufzeit wird über Vertragsbeginn und Vertragsende, nicht über den aktuellen Fahrzeugstatus, ausgewertet.

Vergleichsgruppen für Eco bestehen aus Modell, Kilometergruppe und Einsatzprofil.

## Kennzahlen mit besonderer Freigabepflicht

| Kennzahl | Definition | Abnahme |
| --- | --- | --- |
| TCO | CAPEX/Wertverlust beziehungsweise Rate plus alle zurechenbaren OPEX | Controlling |
| Liter/100 km | Kraftstoffliter geteilt durch belastbare Kilometerdifferenz mal 100 | Fuhrpark |
| Autobahn-Mehrkosten | Autobahnkosten minus Autobahnliter mal Nicht-Autobahn-Durchschnittspreis | Fuhrpark + Einkauf |
| Premium-Mehrkosten | Premiumliter mal Preisaufschlag zur freigegebenen Referenz | Fuhrpark + Einkauf |
| Eco-Ausreißer | mehr als 10 % über Peer-Gruppe und mindestens 1.000 Vergleichskilometer | Fuhrpark + Datenschutz |
| Budgetabweichung | Ist minus freigegebenes Monatsbudget | Controlling |

Kontrollprinzip: Gesamtkosten, Liter, Fahrzeuganzahl und Kilometer werden vor Go-live jeweils gegen eine unabhängige Quellenauswertung abgestimmt. Differenzen müssen erklärt und dokumentiert sein.

# 6. Sicherheit, Rollen und App-Zielgruppen

Die App ist der sichere Verteiler. Workspace-Zugriff bleibt auf Ersteller und Administratoren begrenzt.

| Gruppe | Inhalt | Rechte |
| --- | --- | --- |
| BI-Entwicklung | Bericht, Modell, Testdaten | Workspace Contributor/Member nach IT-Vorgabe |
| Fuhrpark & Controlling | alle operativen Seiten und Details | App-Lesen; optional Build nur nach Entscheidung |
| Management | Cockpit, TCO, Budget, Einsparpotenziale | App-Lesen; Export nach Datenschutzentscheidung |
| Standort/Kostenstelle | nur eigene Fahrzeuge und Vorgänge | App-Lesen + dynamische RLS |
| Power-BI-Admin | Kapazität, Tenant, Gateway, Gruppen | Administration |

## RLS-Umsetzung

Berechtigungstabelle mit BenutzerUPN und erlaubtem Organisationsschlüssel pflegen.

Rollenfilter mit USERPRINCIPALNAME() auf die angemeldete Firmenidentität anwenden.

Jede Zielgruppe mit einem Konto testen, das keine Workspace-Bearbeitungsrolle besitzt.

RLS filtert Zeilen. Personenbezogene Spalten zusätzlich entfernen oder mit OLS absichern.

## Nicht zulässig für echte Daten

Kein Publish to web: Bericht und Daten wären ohne Anmeldung öffentlich; RLS-geschützte Berichte werden nicht unterstützt. Nur für die Beispieldemo verwenden.

## App veröffentlichen

- Workspace und Inhalte Entwicklung und Produktion trennen; Bericht und semantisches Modell in die App aufnehmen.

- Zielgruppen Microsoft-Entra-Sicherheitsgruppen statt Einzelpersonen verwenden.

- Einstellungen und Freigabe Download, Export, Teilen und Build bewusst festlegen; den App-Link erst nach RLS-, Refresh- und Kennzahlenabnahme verteilen.

# 7. Pilotplan in vier Phasen

Mit begrenztem Umfang lässt sich die Lösung in etwa drei bis vier Wochen fachlich belastbar einführen.

| Phase | Dauer | Ergebnis | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery | 2-3 Arbeitstage | Quellen, Owner, Definitionen, Pilotumfang | Datenzugang und Sponsor bestätigt |
| 2. Aufbau | 5-8 Arbeitstage | Modell, Seiten, DAX, RLS, Refresh | Technischer Test ohne kritische Fehler |
| 3. Pilot | 5 Arbeitstage | Key-User-Tests, Abstimmung, Korrekturen | Fachliche Abnahme dokumentiert |
| 4. Go-live | 1-2 Arbeitstage | Produktionsworkspace, App, Support und Monitoring | Sponsor erteilt Freigabe |

## Abnahmekriterien

Alle zwölf Seiten öffnen ohne Fehler und zeigen die aktive Seite eindeutig.

Globale Filter verändern alle vorgesehenen Visuals; FahrzeugID führt bis zum Einzelvorgang.

Gesamtkosten, Liter, Kilometer und Fahrzeugzahl stimmen mit Kontrollquellen überein.

Tank- und Telematikdubletten werden erkannt; Datenlücken sind sichtbar.

RLS zeigt Positivfälle und sperrt Negativfälle korrekt.

Geplanter Refresh läuft mindestens dreimal hintereinander erfolgreich.

App funktioniert für jede Zielgruppe mit einem echten Testkonto.

Owner, Stellvertretung, Fehlerempfänger und Wiederherstellungsweg sind dokumentiert.

Abnahmeprotokoll: Die beigefügte CSV Pilot_und_Abnahme_Checkliste.csv kann in Excel geöffnet, Verantwortlichen zugewiesen und während des Piloten geführt werden.

# 8. Betrieb nach dem Go-live

Eine Power-BI-App ist ein Betriebsprodukt: Daten, Kennzahlen und Berechtigungen brauchen feste Eigentümer.

| Aufgabe | Owner | Frequenz | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Refresh und Fehlerhistorie prüfen | BI/App Owner | täglich | Refreshhistorie |
| Nicht zugeordnete FahrzeugIDs korrigieren | Data Owner | wöchentlich | Prüfliste |
| Ausreißer und Einsparmaßnahmen bewerten | Fuhrpark | monatlich | Maßnahmenliste |
| Budget/Forecast aktualisieren | Controlling | monatlich | Budgetfreigabe |
| Berechtigungen rezertifizieren | App Owner + IT | quartalsweise | Gruppenreview |
| DAX/KPI-Definitionen prüfen | Fuhrpark + Controlling | halbjährlich | KPI-Katalog |
| Gateway und Credentials warten | Gateway Admin | nach IT-Standard | Betriebsprotokoll |

## Änderungsprozess

- Anforderung erfassen. Zweck, Nutzergruppe, Definition und Kontrollquelle dokumentieren.

- In Entwicklung umsetzen. Keine Direktänderung am freigegebenen Produktionsbericht.

- Testen. Kennzahlenabgleich, Filter, RLS, Performance und mobile Darstellung prüfen.

- Freigeben. Product Owner und bei Sicherheitsänderungen IT/Datenschutz zeichnen ab.

- App aktualisieren. Versionshinweis und betroffene Kennzahlen kommunizieren.

## Empfohlene Warnungen

Refresh fehlgeschlagen oder Daten älter als vereinbarte SLA

FahrzeugID fehlt oder ist im Fahrzeugstamm doppelt

Kostenabweichung zur Kontrollquelle über definierter Toleranz

Telematikquote fällt unter den vereinbarten Mindestwert

Vertrag endet innerhalb von 90 Tagen oder Kilometerprognose überschreitet Plan

# 9. So wird das Projekt in einer Firma eingebracht

Nicht mit dem Dashboard beginnen, sondern mit Problem, Nutzen, Pilot und Verantwortung.

## Empfohlener 30-Minuten-Termin

| Minuten | Inhalt | Ziel |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | Ausgangslage: verteilte Excel-/CSV-Dateien, fehlender Gesamtblick | Problem bestätigen |
| 5-10 | Öffentliche Beispieldemo zeigen | Zielbild verständlich machen |
| 10-15 | Drei konkrete Entscheidungen zeigen: Autobahntanken, Ausreißer, Verträge/Budget | Business-Nutzen belegen |
| 15-20 | Daten- und Sicherheitsarchitektur erklären | IT- und Datenschutzfragen vorwegnehmen |
| 20-25 | Pilot mit 20-40 Fahrzeugen und drei Monaten vorschlagen | Risiko begrenzen |
| 25-30 | Owner, Datenzugang und Starttermin entscheiden | Verbindlichen nächsten Schritt sichern |

## Kurzvorstellung

Pitch: Wir führen keine weitere isolierte Excel-Auswertung ein. Wir bündeln vorhandene Fuhrparkdateien in einem kontrollierten Power-BI-Modell, das Kosten, Verbrauch, Verträge und Einsparpotenziale bis zur FahrzeugID nachvollziehbar macht. Wir starten klein, gleichen jede Kernkennzahl gegen die Quelle ab und geben die App erst nach Sicherheits- und Fachabnahme frei.

## Konkrete Entscheidungsbitte

Sponsor und Product Owner benennen

Pilotgesellschaft, Standort und 20-40 Fahrzeuge auswählen

je Datenquelle einen Data Owner festlegen

SharePoint oder Netzwerk/Gateway als Ablage entscheiden

BI-Entwickler und Power-BI-Admin für den Pilot reservieren

Starttermin und Abnahmetermin vereinbaren

Nicht versprechen: Vor dem Datenabgleich keine garantierte Einsparsumme nennen. Die Demo zeigt Möglichkeiten; belastbare Werte entstehen erst aus den freigegebenen Firmendaten.

# 10. Paketinhalt und Quellen

Alle Dateien sind so benannt, dass ein externer BI-Entwickler sie ohne Kontextverlust zuordnen kann.

| Pfad | Verwendung |
| --- | --- |
| Theme/FuhrparkBI_Theme.json | Unternehmensnahes Grunddesign importieren |
| PowerQuery/*.m | SharePoint-/Netzwerkimport, Fahrzeugstamm, Tank, Telematik, Kalender |
| DAX/Fuhrpark_Measures.dax | Kernkennzahlen und Zeitintelligenz |
| DAX/Beziehungen_und_Sortierung.txt | Sternmodell, Sortierung und globale Filter |
| Sicherheit/Sicherheit_Zugriff_Beispiel.csv | Vorlage für dynamische Zugriffszuordnung |
| Sicherheit/RLS_Rollenmodell.md | RLS-Implementierung und Testpflicht |
| Abnahme/Pilot_und_Abnahme_Checkliste.csv | Verantwortliche, Nachweise und Go-live-Prüfung |
| PowerBI_Fuhrparkmanagement_Vorlage.xlsx | Datenmodell, Beispieldaten, DAX-Katalog |

## Offizielle Microsoft-Quellen

Power-BI-App erstellen und verteilen: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-create-distribute-apps

Seiten- und Bookmark-Navigatoren: https://learn.microsoft.com/en-gb/power-bi/create-reports/button-navigators

Row-Level Security: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/rls-guidance

Datenaktualisierung: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/refresh-data

On-premises Data Gateway: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem

Deployment Pipelines: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/cicd/deployment-pipelines/get-started-with-deployment-pipelines

Publish to web - Sicherheitswarnung: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web

Quellenstand: 12. August 2026. Microsoft-Dokumentation vor produktivem Rollout auf Änderungen prüfen.